주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 일간 회의록 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2022년 12월 19일 PM14:20 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 김승훈 대표님 , 김태우 , 최재혁 , 고광명 , 한상준 , 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** X-Trader 운영 현황 확인 | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **내용 외 이슈** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. 대표님 교육 및 X-Trader 운영 계획**  - 업비트 2022년 12월 이내 서비스 추가 사안 ( 30분 , 15분 )  - 2023년 1월 도입 서비스 계획  **·** 플랜 A : 알고리즘 개발 실현 및 기능 배포  **·** 플랜 B : 차트 내 저항, 지지점 표현 및 휩쏘 구간 회피 보조  - 서버 이슈 보고  **·** 서버 메모리 (RAM) 부족으로 계산된 데이터를 송출하지 못함  **·** 2022년 4분기에 발생한 신호 오류의 원인으로 추정  - 이상현 사원 보고  **·** 어플리케이션 디자인안 보고 ( 홈- 시그널 화면 , 자동투자 화면 )  **·** 카페 운영 계획 및 텔레그램 봇 구현 계획 보고  - 한상준 개발팀장 보고  **·** 알고리즘 연구 권고사항 전파  **·** X-Trader 데스크탑 프로그램 디자인 변경안 검토 | | | | **연구 실현화 중요**  1. 12월 말 수식 개선 및 연구 성과물 실현화를 최우선사항으로 설정 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. 대표님 교육 및 X-Trader 운영 계획**  - 업비트 2022년 12월 이내 서비스 추가 사안 ( 30분 , 15분 )  1. 서비스 제공 목표일 : 12월 31일  - 2023년 1월 도입 서비스 계획  1. 한상준 개발팀장이 개발 총괄 및 최재혁 총무, 고광명 부장의 수식 검토  - 서버 이슈 보고  1. 굿어스 권중섭 부장에게 의뢰한 견적서 제공 받기 전까지 대기  - 이상현 사원 보고  1. 불필요한 게시판 개설을 지양 및 핵심 게시판 유지  2. 텔레그램 봇 – 1:1 상담 기능 운영 주체는 추후 다시 공지  - 한상준 개발팀장 보고  1. 서버 이슈 해결 및 예정 서비스 구현을 최우선 목표로 설정  2. 시그널 UI 추가 및 종목 리스트 , 좌측 게이지 수정 예정 | | | | | | |