주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 주간 회의록 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2023년 01월 02일 PM15:30 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 김승훈 대표님 , 김태우 , 최재혁 , 고광명 , 한상준 , 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** 2023년 X-Trader 운영 계획안 회의 , X-Trader 서버 이슈 보고 , X-Trader 개발 보고 | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **내용 외 이슈** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. 2023년 X-Trader 운영 계획안 회의**  - 느티소프트 자체 투자 교육 계획  **·** 전문 트레이더 양성과 마케팅 동시 목표  **·** 불필요한 매매 회피 및 확실한 근거 기반의 투자 지향  **·** 교육을 기수제로 운영 및 과제 설정  ( 교육생 상대로 차트 분석 과제 할당 -> 피드백 )  **2. X-Trader 서버 이슈 보고**  - 12월 중 시그널이 75% 증가  - 서버 이슈 폭증과 18버전 업데이트 일자가 일치  **·** X-Trader 업데이트가 서버 이슈 원인으로 추정  - 12월 말 ~ 1월 중 트래픽 폭증 원인 조사 필요  **3. X-Trader 개발 보고**  - Trading View의 스퀴즈 모멘텀 지표 자바로 이식 성공 | | | | **커리큘럼 개발 대비 업무 강조**  1. 상위 세 개 종목에서 대표님 교육내용에 해당하는 사례 조사 ( 2022/12 중)  2. 매매마다 자신의 근거를 기록해 차트를 캡처할 것  3. 투자 패턴 고착화를 지양할 것 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. 2023년 X-Trader 운영 계획안 회의**  - 자사 인원을 통해 투자 교육 예정 - 교육 자료 제작 필요 ( 마감 기한 : 23년 1월 10일 )  **2. X-Trader 서버 이슈 보고**  **-** 18 버전 업데이트 후 바이낸스 API 차단 문제 해소 확인  - 서버 이슈 해결 위해 VIEW 테이블 기법 도입 예정  - 서버 메모리 이슈 해결 후 트래픽이 증가하는 Trade-Off 관측, 코드 확인 필요  **3. X-Trader 개발 보고**  **-** 수동 매매 시 자동 스크린샷 캡처 기능 추가 예정  - 이식 성공한 스퀴즈 모멘텀 수식 차트로 변환 예정 | | | | | | |