주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 주간 결산 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2022년 10월 21일 PM16:00 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 김승훈 대표, 김태우, 최재혁, 한상준, 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** 후이즈 출장 내용 보고 , X-Trader 진행 및 세부 안건, 연구 계획 수립, 앱 개발 기획 | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **내용 외 이슈** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. 김태우 이사 후이즈 출장 내용 보고**  - 가상 자산 사업자 대상 정보 보호 관리체계 인증 필요 확인  - 후이즈 실무자가 사용하는 교재 이용해 인증 방식 과정 교육  **2. X-Trader 진행 및 세부 안건**  - 기능 개선 필요 ( 전부 매도 , 전체 기능 On / Off )  - 기능 상향 및 이용자 상승에 따른 서버 증설 계획  - 홍보 PPT 초안 확인 및 수정 – 10월 21일 (금) 당일 예정  - 내부 베타테스팅 필요  **3. 연구 계획 수립**  - 하락 장 – 재 상승 패턴 대응 필요  - 상기 내용을 강화 학습, 인공지능과 혼합해 투자 성공율 상승 기대  - 지표 관련 연구팀, 인공지능 및 강화 학습 연구팀으로 분리 개설 계획    **4. 앱 개발 계획**  - 법령 상 앱으로 코인 운용이 가능하다면 바로 대응 가능 여부 확인  - 앱 광고 기능을 활용해 이득 창출 기획 ( 구글 에드센스, 자체 배너 ) | | | | 홍보 안건에 대한 즉각적인 피드백 필요 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. 김태우 이사 후이즈 출장 내용 보고** – 정보 보안 관리 체계 인증 준비를 김태우 이사 및 개발팀이 준비  **2. X-Trader 진행 및 세부 안건**  – 기능 피드백 사항 수정 및 프로그램 베타 버전 회사 내 배포 예정  – 서버 및 장비 증설은 수요 파악 후 진행  **3. 연구 계획 수립** –2022년 말 ~ 2023년 1분기 내 연구 진행 | | | | | | |
| **4. 앱 개발 계획** – 거래소, 심볼, 알고리즘 등 거래 속성 별 신호, 알림 API 제작 단계 , 디자인 진행 중  **•** **특이사항** | | | | | | |
| 상세 회의 내용은 하단 링크에서 확인 가능합니다.  <https://massive-wandflower-52c.notion.site/2022-10-21-16-00-2a1d11794efe424793e8b75745c83d2e> | | | | | | |