주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 주간 결산 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2022년 11월 04일 PM15:00 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 김승훈 대표, 김태우, 최재혁, 고광명, 한상준, 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** X-Trader 및 회사 소개 PPT 검토, 다음 주 일정 소개, 진행사항 보고 | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **특이사항** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. X-Trader 및 회사 소개 PPT 검토**  - 목차 2 ( 솔루션 ) , 목차 3 ( 매뉴얼 ) 보충 필요 확인  - 마케팅 부 PPT와 오차 수정 필요 확인  **2. 다음 주 ~ 11월 일정 소개**  - 다음 주부터 회사 내 프로젝트 본격화 예정  - QA, 재무 등의 업무를 수행 가능한 인원 필요  - 현재 회사 제품에서 해외 주식, 선물, 외환 거래 기능 추가 필요  **3. 진행사항 보고**  - 김태우 이사 교육 사항 보고  - 소프트웨어 안전 기술 교육 일정 확인  - X-Trader 버그 탐지 사항 보고 및 레이아웃 수정 사항  - X-Trader 주식 기능 가능성 토의  - X-Trader 로그인 기능은 마케팅 회사에서 진행사항 보고가 없어 구현 미정  - X-Trader Mobile ( 가제 ) 디자인 진행 – 커뮤니티 기능 추가 | | | | **회사 인원 모두 바이낸스 사용법을 숙지**   1. **바이낸스 관련 문의를 누구든 대응 가능한 수준까지 요구** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. X-Trader 및 회사 소개 PPT 검토** -목차 2 (솔루션) : 핵심적인 알고리즘 소개 내용으로 보충  - 목차 3 (매뉴얼) : 투자 방법 매뉴얼, S/W 매뉴얼로 중분류 하여 기존 자료 삽입  **2. 다음 주 ~ 11월 일정 소개**  -QA를 위한 소통창구 개설 예정 ( 한상준 개발자 전담 )  - 주식 및 타 거래 기능 추가 가능성 검토 ( 키움 API – JAVA 호환성 등 )  **3. 진행사항 보고**  -소프트웨어 안전기술 : 김태우 이사 지도 하 개발진 교육 예정 ( 2023년 1분기 ) - X-Trader의 로그인 기능을 전담 중인 마케팅 회사 진행사항을 김승훈 대표가 확인 예정 | | | | | | |