주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 주간 결산 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2022년 11월 11일 PM16:00 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 김태우, 최재혁, 고광명, 한상준, 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** X-Trader 및 회사 소개 PPT 검토, 다음 주 일정 소개, 진행사항 보고 | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **특이사항** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. X-Trader 개발 및 운영 검토 / 시장 반응**  - X-Trader에서 바이낸스 현물/선물 전 범위 가능하도록 재개편 필요  - API 활용 및 개인정보 관리에 대한 법률 확인 필요  - 기능적 요구사항 수집  - 모바일 버전 광고 배너 송출 방식 확인  - 도식화된 자료로 X-Trader 운영 체계를 검토  - 시장 반응 조사 결과 발표  **2. 한국기술교육대학교 대상 인턴십 및 산학 협력 검토**  - 한상준 개발자의 업무량을 분담 가능한 인원 탐색 필요  - 인공지능 관련 교수님들과 산학 협력 검토 | | | | **바이낸스 관련 특이사항**  1. 바이낸스 관련 문의를 누구든 대응 가능한 수준까지 준비 요구  2. 기본 기능을 누락 없이 숙지할 것 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. X-Trader 개발 및 운영 검토 / 시장 반응** -바이낸스 현물 / 선물 전 범위 지원 기능 개발 착수  - 지표, 신호간 특정 색 점등 기능 , 개인 별 투자 기법 및 세팅 저장 기능 개발 착수 - 느티소프트에서 앱에 송출할 광고 솔루션을 제공 결정 – 광고 노출 집계 방식 및 필요 권한 확인 예정 - 긍정적인 시장 반응 대비 방안 ( 사용자 급등, QA 등 ) 구비, 11월 7일 공식 오픈 준비  **2. 한국기술교육대학교 대상 인턴십 및 산학 협력 검토**  - 서비스 운영이 더 구체화되어 필요사항이 정해질 때 재검토 - 인턴십 2명을 지정하고, 추가 인원은 추후 검토 예정 | | | | | | |