주식회사

느티소프트

**회의록**

M E E T I N G

L O G

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **• 회의명 /** 주간 회의록 | | | | | | |
| **• 부서 /** 기획팀 **• 작성자** **/** 이상현 **• 회의일시 /** 2022년 11월 18일 PM15:30 | | | | | | |
| **• 회의장소 /** 회의실 **• 참석자 /** 최재혁 , 한상준 , 이상현 | | | | | | |
| **• 회의안건 /** | | | | | | |
| **• 회의내용** | | | | | | |
| **내 용** | | | | **내용 외 이슈** | | |
|  | | | |  | | |
| **1. X-Trader 운영 진행사항 확인 및 개발과정 보고**  - 특정 고객 대상 기능 오류 , 특이 케이스 확인  - 충돌 , 오류 방지 권장사항 작성 제안  - 사진자료용 차트 뷰어 프로그램 삭제 권장  - X-Trader 기능 구현 사항 및 전파 사항  - 손절 비율 제한 기능 추가 예정  - 래버리지 설정 투자 금액 오해사항 개선  - 청산 기능 개발 중  - 신호 시인성 개선 중  - 업데이트 된 X-Trader 사내 배포 예정  - X-Trader Mobile 진행 사항 보고  - 앱 진행과정 보고 ( 구글 로그인 창 구현 , 기능 구획 디자인 ) | | | | **바이낸스 관련 특이사항**  1. 바이낸스 관련 문의를 누구든 대응 가능한 수준까지 준비 요구  2. 기본 기능을 누락 없이 숙지할 것 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **•** **결정사항** | | | | | | |
| **1. X-Trader 운영 진행사항 확인 및 개발과정 보고** -한상준 개발자가 특이 케이스 수집 후 프로그램 실행을 위한 권장사항 작성 예정  - 예정된 X-Trader 최신 버전은 빠르면 오늘 사내 배포  - X-Trader 데스크톱 프로그램에서 현물 거래 기능도 예정, 모바일 버전에서도 구현 준비 필요 확인  - 사진자료용 차트 뷰어는 개발자인 한상준 개발자만 보유 및 사용, 사진자료 필요시 전담해 배포 | | | | | | |